| Metso | PROTOCOLO CAMBIO DE HEAD Y BOWL | CHB-2026050723492 |
| --- | --- | --- |

| CHANCADORA | cr011 | SUPERVISOR METSO | Miguel |
| --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE | SMCV | SUPERVISOR CLIENTE | Joselyn |
| FECHA INICIO | 2026-05-07 | FECHA TERMINO | 2026-05-08 |
| HORA INICIO | 12: 00 | HORA FIN | 21: 00 |

2. INSPECCIÓN DE ANILLO DE AJUSTE

Inspección de Bowl y Aro de Ajuste

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar roscas del anillo de fijación, aro de ajuste verificando suciedad, óxido y grasa | Bueno | sdsd |

Inspección de Unidad de Ajuste Hidráulico

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar nivel de engrase y aceite en reductor del engranaje | Bueno | dsdsd |
| Realizar medición de Gap entre Aro de transmisión y piñón (7-8 mm) — V1/V2/V3 |  | 2 / 4 / 2 mm |

Inspección de Clamping Cylinders

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ¿Se detectan fugas de aceite por el extremo del Clamping Cylinder? | No presenta | adad |

3. INSPECCIÓN DE SOCKET LINER

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspección de ranuras de aceite del Socket Liner | Bueno | adad |

Metrología Socket Liner

| Punto | A (0°) | B (90°) |
| --- | --- | --- |
| B1/A1 | 3 | 2.99 |
| B2/A2 | 4 | 5 |
| B3/A3 | 2 | 2 |
| B4/A4 | 2 | 4 |
| B5/A5 | 4 | 2 |
| B6/A6 | 2 | 3 |

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El asentamiento de la bola del Head en el socket liner es correcto | Bueno | dsd |
| GAP Interior entre Socket y Socket Liner (mm) |  | 2 |
| GAP Exterior entre Socket y Socket Liner (mm) |  | 45 |

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Verificar presencia de fisuras en el socket liner | Bueno |  |
| Verificar presencia de deformaciones en el socket liner | Bueno |  |
| Verificar que los canales se encuentren libres sin obstrucción | Bueno |  |
| ¿Se cambiará en esta intervención el Socket Liner? | NO |  |
| ¿Se requiere cambio en la siguiente intervención? | NO |  |

6. INSPECCIÓN DE SOCKET

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar estado de socket (fisuras) | Bueno |  |
| Inspeccionar los pernos del Socket | Bueno |  |
| Inspeccionar ranuras sin obstrucciones | Bueno |  |
| Inspeccionar si presenta deformaciones (zona de los pines) | Bueno |  |
| Inspeccionar si presenta rotura en los canales de lubricación | Bueno |  |
| GAP Socket-Mainshaft 0° |  |  |
| GAP Socket-Mainshaft 90° |  |  |
| GAP Socket-Mainshaft 180° |  |  |
| GAP Socket-Mainshaft 270° |  |  |
| ¿Se cambiará en esta inspección el Socket? | NO |  |
| ¿Se requiere cambio en la siguiente intervención? | NO |  |

10. INSPECCIÓN DE MAIN FRAME LINERS

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Inspección de 24 pernos de MFL pernos M24x40 Torque: 778 N.m | Bueno |  |
| Medida de MFL promedio (Mínimo 9mm) |  |  |
| Medición A/B/C/D/E/F/G (mm) |  | A: B: C: D: E: F: G: |
| ¿Se cambiará en esta inspección los MFL? | NO |  |
| ¿Se requiere cambio en la siguiente intervención? | NO |  |

12. INSPECCIÓN DE MONTURAS

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Verificar estado de las barras de soporte de la montura del contraeje | Bueno |  |
| Verificar que no se tenga acumulación en las monturas | Bueno |  |
| Verificar si los chocky bar están en buen o realizar refuerzo | Bueno |  |
| ¿Se cambiará en esta inspección las monturas? | NO |  |
| ¿Se requiere cambio en la siguiente intervención? | NO |  |

INSPECCIÓN DE CONJUNTO DE EXCÉNTRICA

13. INSPECCIÓN DE GUARD PIN

| Guard Pin | ¿Se cambió? | Medida | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Guard Pin 1 | SI |  |  |
| Guard Pin 2 | SI |  |  |
| Guard Pin 3 | SI |  |  |
| Guard Pin 4 | SI |  |  |
| Guard Pin 5 | SI |  |  |
| Guard Pin 6 | SI |  |  |

14. MONTAJE DE PROTECTOR ESTÁTICO

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Realizar inspección de protector estático | Bueno |  |

15. MONTAJE DE PROTECTOR DINÁMICO

| Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Realizar inspección de protector dinámico | Bueno |  |
| ¿Hay presencia de fuga de aceite? | NO |  |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO HID1

FOTO GAP INT

FOTO GAP EXT

RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN

dsds

| SUPERVISOR METSO | SUPERVISOR CLIENTE |
| --- | --- |
| Miguel | Joselyn |

Reporte generado: 08/05/2026 15:48